附件4

凤庆县自查自验情况表

自查自验组 织单位 ：凤庆县林业和草原局 验收日 期 ： 2022年10月20日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **问题名称** | 澜沧江省级自然保护区至今没有开展标桩、立界工作 | | | | | | | | **问题类型** | | 立行立改类 口 | | |
| 定期整改类 🗹 | | |
| **整改方案编制情况** | 是🗹 否口 | **编制单位** | | 凤庆县人民政府 | | | | | **组织**  **审核单位** | | 凤庆县人民政府 | | |
| **计划**  **整改目标** | 2018年12月底前完成临沧澜沧江省级自然保护区踏山定界和界桩界碑设置工作 | | | | | | | | **整改目标完成情况** | | 已完成 | | |
| **整改措施** | | | | | | | | | | | | | |
| **措施1:** 开展凤庆片区踏山定界，确定边界范围及四至界限，划定自然保护区核心区、缓冲区、实验区界限。 | | | | **责任单位** | | 凤庆县人民政府 | | **整改时限** | | 2017年12月 | | **完成情况** | 规定时限完成 🗹 |
| 其他情况 ： |
| **措施2：** 栽植界桩、界碑。 | | | | **责任单位** | | 凤庆县人民政府 | | **整改时限** | | 2018年12月 | | **完成情况** | 规定时限完成 🗹 |
| 其他情况 ： |
| **措施3：** 全面深化自然保护区管理制度改革，进一步加强基础设施建设，提升保护区监管能力。 | | | | **责任单位** | | 凤庆县人民政府 | | **整 改时限** | | 长期坚持 | | **完成情况** | 规定时限完成 🗹 |
| 其他情况： |
| **环境违法 行为 查处** | 是口 否🗹 | | **责任单位** | |  | | **办理情况** | | |  | | | |
| **责任追究** | 是口 否🗹 | | **责任单位** | |  | | **办理情况** | | |  | | | |
| **信息公开** | 是口否🗹 | | **信息公开链接** | |  | | | | | | | | |
| **群众满 意**  **度调查** | 是🗹否口 | | **责任单位** | | 凤庆县林业和草原局 | | **调查情况** | | | 经对辖区内20位林草服务中心及村组群众代表进行满意度调查，测评结果均为满意。 | | | |
| **自查自验结论及签字** | | | 经材料核实和现场核实，符合验收要求，同意上报组织验收。  签字： | | | | | | | | | | |